# 주간 업무 보고

플랫폼개발본부 · 2026년 9월 3주차 · 작성 김민준

# 1. 금주 진행 현황

| 과제 | 담당 | 진척 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인증 모듈 개편 | 김민준 | 60% | IdP 스펙 확정 대기 |
| 결제 연동 | 이서연 | 90% |  |

# 2. 일정 리스크

| 과제 | 기한 | 예상 완료 | 지연 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인증 모듈 개편 | 09-02 | 10-01 | 21일 |

# 3. 이슈 및 대응

외부 IdP 스펙 변경으로 인증 작업이 2주째 대기 중. 벤더 회신 없음.

# 4. 예산 집행 현황

3분기 집행률 68%. 라이선스 갱신분 미반영.

# 5. 채용 및 인력 현황

백엔드 1명 채용 진행 중, 최종 면접 예정.

# 6. 차주 계획

IdP 스펙 확정 회의, 결제 연동 QA 착수.